# S3 데이터 전환·적재 실행 가이드

KS X 9101 기반 제조 온톨로지 E2E 구현안내서 v1.1 · 6장

장홍관

2026-10-30

# 개요

S3에서는 S2에서 승인한 매핑 명세대로 원천 데이터를 KS X 9101 표준 원장(ksx·ext 스키마)에 적재한다. 적재한 결과는 원천과 대사(reconciliation)한다. S1에서 찾은 품질 이슈는 정제 규칙으로 처리하고, 처리 방식은 원천 데이터를 현업과 함께 보고 정한다.

이 가이드는 2026-10-30 가상 기업 IMPIX 실습에서 실제로 실행한 명령과 결과를 정리한 것이다. 사용자 PC(Windows)에서 직접 따라 하며 겪은 오류와 해결 방법도 담았다. 신규 고객사도 이 순서대로 진행한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기준 문서 | 구현안내서 v1.1 6장(6.1 적재 경로 ~ 6.6 대사·품질 검사, 표 13 완료 기준), 방법론 보완 v1.2 M-01(6.7 정제 규칙 검토·승인) |
| 선행 조건 | S0 환경(postgres·impix-src 컨테이너), S1 승인(원천 추출·품질 이슈), S2 승인(매핑 명세·대응표·확장 DDL) |
| 도구 | ksxload 0.1(tools/ksxload/), dbt-core 1.8 + dbt-postgres, psql. Docker 서비스 s3-tools에 모두 들어 있다 |
| 산출물 | 적재 계획(s3_plan.yaml), dbt 모델·테스트·seed, 적재 목록, 표준 원장(ksx·ext), 감사 기록(audit), 정제 규칙 검토서(xlsx), 승인 기록(md) |
| 완료 기준 | 행 수 대사 100%, UK 중복 0, FK 고아 0, 필수 값 NULL 0, 합계 대사 오차 0, 코드 미대응 0, 증분 지연 목표(CDC) |
| 소요 시간 | 도구 실행은 수 분. 고객사는 정제 규칙 현업 검토·승인에 1~2주 |
| 수행 역할 | 데이터 엔지니어(적재·대사·검토 자료), 도메인(PI) 컨설턴트(해석·권장안), 고객사 현업(사실 확인·결정·원천 정정) |

명령은 별도 표시가 없으면 infra/docker-compose 폴더에서 실행한다. 여러 줄을 한꺼번에 붙여 넣지 말고 한 줄씩 실행한다. 명령 블록에서 #로 시작하는 줄은 바로 아래 명령의 설명이다. 입력하지 않아도 되고, 붙여 넣어도 셸이 무시한다.

# 핵심 개념

## 적재 경로 (구현안내서 6.1)

| 층 | 스키마 | 내용 | 만드는 명령 |
| --- | --- | --- | --- |
| 원천 | impix-src(erp·mes·qms) | 고객사 시스템. 읽기만 한다 | — |
| 복제 | stg.<시스템>__<테이블> | 원천을 그대로 복사(초기 적재) | stage |
| 변환 | xfm.<모델> | 매핑 명세대로 코드·단위·일시·식별자를 바꾼 뷰 + 정제 규칙 | gen → dbt build |
| 원장 | ksx.<명사>·ext.<명사> | 표준 원장(UK·FK 제약). S4 이후 모든 단계의 입력 | publish |
| 기록 | audit.run·load_log·quarantine | 실행·대사·정제 기록 | 모든 명령 |

원장은 publish로만 바뀐다. publish는 한 트랜잭션으로 원장 70개 테이블을 비우고 FK 순서대로 다시 채운다. 마지막에 FK 672개를 전수 검사하고, 고아가 하나라도 있으면 되돌린다. 그래서 중간에 끊기거나 실패해도 원장은 이전 상태로 남는다.

## 사람은 판단만, 도구는 나머지 (S2와 같은 원칙)

| 사람이 계획에 적는 것 | 도구가 하는 것 |
| --- | --- |
| 원장 접속·DDL 목록(s3_plan.yaml 머리) | 원천 복제와 행 수 대사 |
| 정제 규칙: 이슈·대상·처리 방식·조건·근거 | 명세 → dbt 모델(SQL)·테스트·seed·적재 목록 생성 |
| 현업 검토 결정(review)·S2 회귀(s2_regressions) | 변환·테스트(UK·필수 값·코드 대응) |
| 승인(approval) | 원장 적재, 대사 6종, 감사 기록, 검토서(xlsx) 생성 |

dbt 모델(etl/dbt/models/<기업>/)은 gen이 만든 생성물이다. 직접 고치지 않는다. 고칠 일이 있으면 S2 명세나 S3 정제 규칙을 고치고 gen을 다시 실행한다.

## 대사 (구현안내서 6.6 표 15)

| 검사 | 방법 | 실패하면 |
| --- | --- | --- |
| 행 수 | 원천(필터 적용) = 모델 + 규칙으로 뺀 행 | publish 실패 |
| 합계 | 수량·금액(NUMERIC) 컬럼의 원천 합 = 모델 합(보정 컬럼은 제외) | publish 실패 |
| UK 유일 | dbt ksx_unique_key + 원장 UNIQUE 제약 | dbt test 실패 |
| 필수 값 | dbt not_null(UK·NOT NULL·기본 속성) | dbt test 실패 |
| 참조 무결성 | 원장 FK 전수 → 고아 0이어야 커밋 | 되돌림 |
| 코드 대응 | dbt ksx_code_mapped(원천 코드값이 대응표에 있는가) | dbt test 실패 → S2로 회귀 |

## 정제 규칙의 처리 방식

| 방식(action) | 언제 쓰나 | 원장에 미치는 영향 |
| --- | --- | --- |
| 중복 정리(dedupe) | 같은 대상이 표기만 달리 여러 번 등록 | 1행만 남김 |
| 격리(quarantine) | 값을 믿을 수 없고 바로잡을 근거도 없음 | 행을 적재하지 않음 |
| 참조만 비움(nullify_orphan) | 행은 맞지만 참조 대상이 없음 | 해당 참조 컬럼만 NULL |
| 다른 값으로 대체(replace_orphan) | 같은 업무의 다른 기록에서 올바른 참조를 찾을 수 있음 | 참조 컬럼을 근거 값으로 바꿈 |
| 보정(correct) | 서로 독립된 근거 2개 이상이 같은 값을 가리킬 때만 | 값을 고침. 합계 대사에서 뺌 |
| 표시(flag) | 판단을 미루고 현업 확인만 요청 | 그대로 적재 |

모든 처리는 원래 행을 audit.quarantine에 행 전체(JSON)로 남긴다. 원천은 바꾸지 않는다. 원천 정정은 따로 요청한다.

## 처리 방식은 현업과 함께 정한다 (방법론 보완 6.7)

자동 검사는 “무엇이 틀렸는가”만 알려 준다. “어떻게 고칠 것인가”는 데이터 엔지니어가 혼자 정하지 않는다. 보정·격리·비움은 원장의 숫자를 바꾸고, 그 숫자가 KPI·추적·추론·AI 답변에 그대로 쓰이기 때문이다.

IMPIX에서는 첫 적재의 규칙 초안 중 3건이 원천 검토 뒤에 바뀌었다. 표시만 했던 R07·R08은 원천에서 근거를 찾아 보정이 되었다. “작업자 미등록”으로 보았던 R06은 실제로는 포장 단말 공용 계정이어서 대체로 바뀌었다. 원천을 현업과 함께 보지 않았다면 틀린 해석으로 규칙이 확정되었을 사례다.

# 전체 흐름

| 단계 | 내용 | 명령·파일 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 실행 환경 준비 | git, .env, s3-tools 이미지 | 준비 완료 |
| 2 | 표준 원장 생성 | ddl | 테이블 98·FK 672 |
| 3 | 원천 복제 | stage | 56 테이블 143,858행 |
| 4 | 적재 계획·정제 규칙 초안 | s3_plan.yaml | 규칙 초안 |
| 5 | 변환 모델 생성 | gen, check | 모델 79 |
| 6 | 변환·테스트 | dbt build | PASS 464 |
| 7 | 원장 적재·대사 | publish --dry-run, publish | 284,721행 커밋 |
| 8 | 정제 규칙 현업 검토 | 검토 카드, review 절, review 명령 | 결정 10건·검토서 |
| 9 | S2로 되돌아가는 결정 | s2_plan.yaml, automap run | 명세 59 |
| 10 | 승인 | approval 절, S3_승인기록.md | 조건부 승인 |
| 11 | 커밋·PR·병합 | git, GitHub | main 반영 |

4~8단계는 서로 오간다. 첫 적재의 FK 검사에서 새 이슈가 나오면 규칙을 추가하고(4단계) 다시 적재한다. 현업 검토로 처리 방식이 바뀌면 규칙을 고치고 5~7단계를 다시 돈다. IMPIX에서는 S1 이슈 8건에서 시작해, FK 검사로 2건(R09·R10)이 더 나왔고, 검토로 3건의 처리 방식이 바뀌었다.

# 1단계 실행 환경 준비

S3 도구는 Docker 서비스 s3-tools 하나에 들어 있다. 안에 ksxload, dbt, psql, openpyxl이 있다. 저장소 폴더를 컨테이너 안 /repo에 그대로 연결하므로, 코드나 계획을 고친 뒤에는 이미지를 다시 만들 필요 없이 바로 실행된다.

# 저장소 최상위로 이동 — 새 터미널 창은 홈(~)에서 시작하므로 매번 먼저 실행
cd /c/work/ksx-platform

# 원격(GitHub)의 최신 커밋을 받는다
git pull

# S3 작업 브랜치를 새로 만들어 옮겨 간다(-c = create) — main에서 직접 작업하지 않음
git switch -c s3/impix-load

# Docker Compose 폴더로 이동 — 이후 docker compose 명령은 모두 여기서 실행
cd infra/docker-compose

.env에 아래 비밀번호가 있는지 확인한다. S0·S1에서 이미 채웠다면 그대로 쓴다. .env는 절대 커밋하지 않는다.

| 변수 | 쓰임 |
| --- | --- |
| POSTGRES_SUPERUSER_PASSWORD | ddl 최초 1회: 원장 DB에 스키마 생성 권한 보강 |
| KSX_OWNER_PASSWORD | ddl·stage·dbt(스키마·뷰 소유자) |
| KSX_LOADER_PASSWORD | publish(원장 적재) |
| IMPIX_SRC_READER_PASSWORD | stage(원천 읽기, S1 계정 재사용) |

# 원장 DB(postgres)와 원천 DB(impix-src, 가상 기업이라 sim 프로필)를 띄운다(-d = 백그라운드)
docker compose --profile sim up -d postgres impix-src

# 두 컨테이너가 healthy인지 확인 — STATUS 열에 (healthy)가 보여야 함
docker compose --profile sim ps postgres impix-src

# s3-tools 이미지를 만든다(--profile tools: 평소에는 안 뜨는 도구 서비스) — 처음 한 번, 수 분 걸림
docker compose --profile tools build s3-tools

Dockerfile이 바뀐 경우(예: 검토서 기능으로 openpyxl 추가)에는 이 명령을 다시 실행한다.

# 2단계 표준 원장 생성

# ddl : ontologies/ddl/의 표준(ksx.sql)·확장(ext_impix.sql) DDL을 원장 DB에 적용
#       이미 있으면 건너뛴다. xfm 스키마와 audit.load_log·audit.quarantine도 준비
# run --rm : 명령 한 번 실행 후 컨테이너를 지움
docker compose --profile tools run --rm s3-tools ddl

스키마: xfm(변환 뷰) · audit.load_log · audit.quarantine 준비
  적용: ksx.sql — 테이블 76개
  적용: ext_impix.sql — 테이블 22개
ksxload ddl: 표준·확장 테이블 98개, FK 672개 — ksx_owner@postgres:5432/ksx

표준·확장 DDL이 바뀌어(S2 확장 추가 등) 테이블을 다시 만들어야 하면 ddl --recreate를 쓴다. 원장 데이터가 지워지므로 이후 publish를 다시 해야 한다.

# 3단계 원천 복제

# stage : S1 원천 추출에 있는 56개 테이블을 psql \copy로 stg 스키마에 그대로 복제하고
#         원천 행 수와 복제 행 수를 비교(행 수 대사 1차)
docker compose --profile tools run --rm s3-tools stage

OK  erp.tb_cm_comp         → stg.erp__tb_cm_comp              1 →       1
  …
  OK  qms.qm_vend_ncr        → stg.qms__qm_vend_ncr             5 →       5
ksxload stage: 테이블 56개, 행 143,858 — 행 수 대사 일치 (run 93caaab5-…)

다시 실행해도 된다. 테이블 구조가 같으면 비우고 다시 채운다. 원천 구조가 바뀐 테이블은 지우고 다시 만드는데, 이때 그 테이블을 참조하는 변환 뷰도 함께 지워지므로 5·6단계를 다시 실행한다.

# 4단계 적재 계획·정제 규칙 초안

적재 계획은 mapping/<기업>/s3_plan.yaml 하나다. 양식은 mapping/_template/s3_plan.yaml, 작성 예시는 mapping/impix/s3_plan.yaml이다.

## 계획 파일 구조

# 기업 코드 — S2 계획과 같게
enterprise: IMPIX
# 승인된 S2 매핑 계획(명세·대응표의 원본)
s2_plan: mapping/impix/s2_plan.yaml
# 원천 접속(sources) — S1 설정 재사용
s1_config: mapping/impix/s1/s1_config.yaml
# 원천 추출 원자료(복제할 테이블·컬럼 목록)
s1_extract: mapping/impix/s1/s1_extract_IMPIX.json
# 원장 DB 접속 — 비밀번호는 .env 환경변수에서
target: { … admin / owner / loader … }
# 적용할 DDL(표준 + 기업 확장)
ddl: [ontologies/ddl/ksx.sql, ontologies/ddl/ext_impix.sql]
# dbt 프로젝트와 생성물 위치
dbt: { project: etl/dbt, models: models/impix, seeds: seeds/impix }
# 정제 규칙 — 아래
rules: [ … ]
# 현업 검토 결정(8단계), S2 회귀(9단계), 승인(10단계)
review: { … }
s2_regressions: [ … ]
approval: { … }

## 정제 규칙 초안 작성

1차로 S1 품질 이슈 중 등급 ’상’마다 규칙을 하나씩 적는다. S2에서 이미 해결한 이슈(IMPIX: 로트 A안으로 Q004·Q011, 테이블 제외로 Q007)는 빼고, 그 사유를 계획 주석에 남긴다.

rules:
  # 품목코드 대소문자·공백 중복 → 최근 수정·사용 중인 행을 남김
  - { id: R01, issue: Q001, model: ItemMaster, action: dedupe,
      keep: '"ModificationDateTime" desc nulls last, "UseIndicator" desc nulls last',
      note: "대소문자·공백만 다른 품목코드 중복 — 최근 수정·사용 중인 행을 남김" }
  # 착공 작업자가 사원 마스터에 없음 → 같은 LOT·공정의 완공 작업자로 대체
  - { id: R06, issue: Q008, model: OperationStart, action: replace_orphan,
      orphan: { columns: [PersonnelID], parent: Personnel },
      with: { PersonnelID: '(select pp."PersonnelID" from {{ ref(''ProductionPerformance__src'') }} pp where pp."LotID" = m."LotID" and pp."OperationID" = m."OperationID")' },
      note: "OP01은 포장 단말 공용 계정 — 완공 작업자로 대체" }

| 키 | 뜻 |
| --- | --- |
| id·issue | 규칙 ID, S1 품질 이슈 ID(Q…) 또는 S3에서 새로 찾은 ID(S3-…) |
| model | 대상 변환 모델(= 명사, 같은 명사의 다중 원천이면 Lot_legacy처럼 명세 파일 이름) |
| when | 조건식. m."컬럼"은 규칙 적용 전 모델 행 |
| orphan | 부모 명사에 없는 참조 컬럼(columns)과 부모(parent) — FK를 DDL에서 찾아 조건을 만든다 |
| with·set | 대체·보정 값의 식 |
| note | 근거. 검토서에 그대로 나온다 |

식 안에서 다른 모델은 {{ ref('<모델>__src') }}(규칙 적용 전)로 참조한다. 규칙이 서로를 참조해 생기는 순환을 막기 위해서다. 원천 테이블은 {{ source('stg', '<시스템>__<테이블>') }}로 참조한다. 식 안의 작은따옴표는 YAML에서 두 번('') 쓴다.

2차로, 첫 publish의 FK 검사에서 고아가 나오면 S3-xx 이슈로 규칙을 추가한다(7단계). IMPIX에서는 R09(같은 LOT의 공정 실적이 없는 오더 참조)와 R10(회사 등록자 SYS)이 이렇게 나왔다.

# 5단계 변환 모델 생성

# gen : 승인된 매핑 명세 + 정제 규칙 → etl/dbt/models/impix/(SQL 모델·schema.yml·sources.yml),
#       seeds/impix/(코드·단위·식별 대응표), etl/dbt/publish/impix.yml(적재 목록)
docker compose --profile tools run --rm s3-tools gen

ksxload gen: 명세 59 → 모델 79개(규칙 적용 10), 대상 테이블 70개, 규칙 14 → etl/dbt/models/impix

# check : 생성물이 명세·규칙과 같은지만 점검(파일은 안 고침) — CI도 같은 검사를 한다
docker compose --profile tools run --rm s3-tools check

ksxload check: 통과가 나와야 한다. 최신 아님이 나오면 계획이나 명세를 고친 뒤 gen을 안 한 것이다.

모델 79개 = 명세 59개 + 규칙이 걸린 모델 10개의 보조 뷰 20개다. 규칙이 걸린 모델은 세 개로 나뉜다.

| 모델 | 내용 |
| --- | --- |
| <모델>__src | 명세대로 변환한 행(규칙 적용 전) |
| <모델> | 규칙을 적용한 행 — 원장에 들어갈 것 |
| <모델>__audit | 규칙에 걸린 원래 행 — audit.quarantine으로 |

# 6단계 변환·테스트

# dbt build : 변환 함수 생성(on-run-start) → seed(대응표 3개) → run(뷰 79) → test(382)
docker compose --profile tools run --rm s3-tools dbt build

Done. PASS=464 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=464

ERROR가 있으면 출력에서 Failure in test나 Database Error 줄을 찾는다. 대부분 아래 셋 중 하나다.

| 실패 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| ksx_unique_key | 같은 UK가 여러 행(원천 중복) | 정제 규칙 dedupe 추가 |
| not_null | 필수 속성이 비어 있음 | S2 명세의 기본값·변환 확인(9단계) |
| ksx_code_mapped | 원천 코드값이 대응표에 없음 | S2 codes에 추가(S2로 회귀) |

# 7단계 원장 적재·대사

먼저 --dry-run으로 적재·대사를 끝까지 해 보고 되돌린다. 원장은 바뀌지 않는다.

# publish --dry-run : 한 트랜잭션으로 적재 → 대사 → FK 고아 검사 후 되돌림(커밋 안 함)
docker compose --profile tools run --rm s3-tools publish --dry-run

결과에 문제가 없으면 실제로 적재한다.

# publish : xfm 뷰 → 표준 원장(ksx·ext). FK 고아가 0일 때만 커밋
docker compose --profile tools run --rm s3-tools publish

행 수 대사(원천 → 모델 + 규칙 처리): 59/59 일치
  합계 대사(수량·금액): 47/47 일치
  정제 규칙: correct 9행, dedupe 2행, nullify_orphan 17행, quarantine 8행, replace_orphan 6행 → audit.quarantine 42행
  FK 고아: 0건
ksxload publish: 대상 테이블 70개, 적재 284,721행 — 커밋 (run 439bdfc3-…)

FK 고아가 있으면 커밋되지 않고 어느 FK에서 몇 건인지 출력된다. 이것이 4단계 2차 규칙(S3-xx)의 출발점이다.

## 결과 확인

긴 SQL은 셸 따옴표가 깨지기 쉽다. psql에 먼저 들어간 뒤 SQL을 한 줄씩 붙여 넣는다.

# 원장 DB 컨테이너의 psql에 접속 — 프롬프트가 ksx=#로 바뀜
docker compose exec postgres psql -U postgres -d ksx

-- 결과가 길어도 페이지 보기 화면(:)이 뜨지 않게
\pset pager off
-- 7-1 마지막 적재의 규칙별 처리 행 수
select rule_id, action, count(*) from audit.quarantine where run_id = (select run_id from audit.quarantine order by logged_at desc limit 1) group by 1, 2 order by 1;
-- 7-2 공장 원장 — HQ 본사·P1·P2 3행
select "PlantID", "PlantName" from ksx."Plant" order by 1;
-- psql에서 나감
\q

SC06-03 시나리오(클레임 LOT 추적)를 표준 원장만으로 재현한다. 쿼리 파일을 psql에 입력으로 넘긴다.

# -T : 입력을 파일에서 받을 때 필요(터미널 할당 안 함). < 파일 : 파일 내용을 psql 입력으로
docker compose exec -T postgres psql -U postgres -d ksx < ../../etl/checks/impix/sc06_03_claim_lot_trace.sql

| 깊이 | LOT | 공정 | 설비 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H261003A1 | P100 다이캐스팅 | DCM-02 | 파라미터 상한 초과 3회 |
| 1 | H261003A1 | P300 세척·외관 | WSH-01 | 기공(MAT-POR) 6, 긁힘(APP-SCR) 1 |
| 0 | E261003A1 | A200 누설시험 | LKT-01 | 누설(FUNC-LEK) 13 |

# 8단계 정제 규칙 현업 검토

S3의 핵심 단계다. 규칙 초안이 적용된 첫 적재가 대사를 통과하면, S3 승인 전에 규칙마다 원천을 현업과 함께 보고 처리 방식을 정한다(방법론 보완 v1.2 M-01).

## 참여자

| 역할 | 맡는 일 |
| --- | --- |
| 데이터 엔지니어 | 검토 카드 작성, 원천 조회, 결정 반영(규칙 수정·재적재·대사) |
| 도메인(PI) 컨설턴트 | 업무 의미 해석, 권장안 판단, KPI 영향 검토 |
| 현업 담당자(데이터 소유 부서) | 사실 확인(입력 오류·공용 계정 등), 처리 방식 결정, 원천 정정 수용 |

## 검토 카드 (이슈 1건 = 1장)

양식은 mapping/_template/S3_정제규칙_검토카드_양식.md다. 규칙을 하나씩 순서대로 보여 주고, 결정을 받은 뒤 다음 장으로 넘어간다.

| 순서 | 내용 | 작성 요령 |
| --- | --- | --- |
| ① 원천 데이터 | 문제 행과 같은 맥락의 행 | 원천 컬럼 이름 그대로. 문제 값은 굵게 |
| ② 교차 확인 | 다른 테이블·기록과 비교 | 한 행만 보지 말고 전체 분포와 비교 |
| ③ 분석 | 원인 추정과 영향 | 사실과 추정을 나눠 쓴다 |
| ④ 처리 방식 선택지 | A/B(/C)와 영향 | 현재 방식·권장안 표시. 보정·대체는 근거 2개 이상일 때만 권장 |
| ⑤ 재현 쿼리 | 현업이 직접 돌려 보는 조회 | 한 줄 명령, stg 기준 |

예: R08(완공 일시가 착공보다 빠름) 검토 카드의 ②·④

| 근거 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| A200 공정검사 시각 | 16:35(196개, 양품 195·불량 1) | 수량이 완공 기록과 같음 |
| 다른 LOT의 A200 | 77건 중 76건이 검사 시각 = 완공 시각 | 이 LOT만 예외 |
| 다음 공정 A300 착공 | 16:45 | 16:35 완공 후 10분 뒤 — 다른 LOT의 흐름과 같음 |
| A200 소요 시간 중앙값 | 99분 | 16:35로 보정하면 98분 |

| 방식 | 내용 |
| --- | --- |
| A. 표시만 (당시) | 원천 시각(14:52) 그대로 적재 — 음수 소요 시간(−5분)이 사이클 타임·OEE를 왜곡 |
| B. 보정 (결정) | 완공 = 공정검사 시각(16:35). 생산실적·완공·생산실적 설비 3개 테이블에 같이 적용 |

## 결정을 계획에 적기

결정은 s3_plan.yaml의 review 절에 적는다. 같은 이슈의 파생 규칙(R07b·R07c)은 앞 규칙(R07)의 검토를 따른다.

review:
  R08:
    # 원천 확인 결과(교차 확인 포함)
    finding: "E261009A2 A200 완공 14:52 < 착공 14:57. 공정검사 16:35(77건 중 76건이 검사 시각 = 완공 시각)"
    # 검토한 선택지
    options: "A. 표시만 / B. 완공 = 공정검사 시각으로 보정"
    # 결정과 이유
    decision: "B — 보정(98분, 중앙값 99분). 3개 테이블에 같이 적용"
    decided: "2026-10-30"
    # 원천 정정 요청(없으면 생략)
    request: "MES 완공 단말 시각 입력 확인"

처리 방식이 바뀐 규칙은 rules도 고친다(예: R08 flag → correct + when·set). 그다음 5~7단계를 다시 돈다.

# 규칙을 고친 뒤: 생성 → 변환·테스트 → 적재(대사)
docker compose --profile tools run --rm s3-tools gen
docker compose --profile tools run --rm s3-tools dbt build
docker compose --profile tools run --rm s3-tools publish

## 검토서 만들기

# review : review·s2_regressions·approval 절 + 마지막 publish 기록 → 정제 규칙 검토서(xlsx)
docker compose --profile tools run --rm s3-tools review

ksxload review: 규칙 14개(미결정 0) · 처리 행 42 · 원천 정정 요청 7건 → mapping/impix/S3_정제규칙_검토서_IMPIX.xlsx

| 시트 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성기준 | 검토 절차·처리 방식·원칙 |
| 검토목록 | 규칙 1행: 이슈·대상·처리 행 수·근거·원천 확인·선택지·결정·상태(노란 머리글 = 현업 판단 칸) |
| 처리행 | 규칙별 처리 전 원래 행 — 현업이 원천 화면과 대조 |
| 대사 | 모델별 원천 행·규칙으로 제외·모델 행·합계 대사 |
| 원천정정요청 | 원천 시스템·테이블, 요청 내용, 근거 행 수, 담당 부서·요청일·회신 칸 |
| S2회귀 | S3에서 S2 명세로 되돌아간 결정 |
| 승인 | 결정·다음 단계 과제·서명 |

검토서는 언제든 다시 만들 수 있는 생성물이다. 판단은 계획 파일에 적는다. 검토서를 Excel에서 고쳐도 다음 review 실행 때 덮어써진다. 검토서가 Excel에 열려 있으면 저장에 실패하므로 닫고 실행한다.

## IMPIX 결정 결과

| 규칙 | 이슈 | 원천 확인으로 알게 된 것 | 결정 | 행 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 품목코드 중복 | 공백·소문자만 다른 같은 품목 | 중복 정리 | 2 |
| R02 | BOM 자품목 미등록 | 입력 오류 | 격리 + ERP BOM 행 삭제 요청 | 1 |
| R03·R04·R09 | 없는 생산오더 번호 | 같은 오더 번호가 3개 테이블에 퍼짐 | 참조만 비움(한 번에 결정) | 16 |
| R05 | 누설률 상한 초과 | 상한의 150~570배 — 센서·단위 오류 의심, 바로잡을 근거 없음 | 격리 | 7 |
| R06 | 착공 작업자 미등록 | 포장 단말 공용 계정 OP01 | 완공 작업자로 대체 | 6 |
| R07 | 양품+불량 ≠ 투입 | 다음 공정 투입·공정검사 양품과 비교해 +3 과다 입력 확인 | 보정(근거 2개) | 6 |
| R08 | 완공 < 착공 | 검사 시각 = 완공 시각(77건 중 76건), 다음 공정 착공 | 보정(근거 2개) | 3 |
| R10 | 회사 등록자 SYS | ERP 설치 때 시스템 계정 | 참조만 비움 | 1 |

원천 정정 요청 7건(검토서 원천정정요청 시트)은 데이터 소유 부서에 보낸다. 원천이 고쳐지면 다음 적재부터 해당 규칙에 걸리는 행이 줄어든다.

# 9단계 S2로 되돌아가는 결정

S3에서 매핑 명세 자체를 바꿔야 할 때가 있다. 예를 들어 표준 필수 속성을 원천이 채우지 못하는 경우다. 이것도 8단계와 같은 검토 카드로 현업과 정한다.

IMPIX 사례: 부서 3개(생산본부·품질경영팀·생산관리팀)와 사원 1명의 공장 칸이 비어 있었다. 표준은 공장식별자가 필수다. 이 조직들은 두 공장을 함께 관리하므로 P1이나 P2 어느 쪽에 넣어도 사실과 다르다. 그래서 생산하지 않는 본사(HQ) 공장 1행을 추가하는 C안으로 정했다.

# s2_plan.yaml — 회사 행에서 본사(HQ) 공장 1행을 만드는 명세(Plant의 두 번째 원천)
  - noun: Plant
    source: erp.tb_cm_comp
    file: Plant_hq
    base: { EnterpriseID: "xref(enterprise, comp_cd)", SiteID: const(HQ), PlantID: const(HQ) }
    map:
      PlantName: { transform: "const(본사)", note: "생산 설비·라인 없음 — 생산능력·OEE 집계 대상 아님" }
      DialNumber: tel_no

# s2_plan.yaml — 부서·사원: 공장 칸이 비면 HQ
    base: { PlantID: "coalesce(xref(plant, plant_cd), const(HQ))" }

명세를 고친 뒤 순서는 아래와 같다. 명령은 저장소 최상위 폴더에서 실행한다.

# 저장소 최상위로 — automap은 PC의 Python으로 실행(S2와 같음)
cd /c/work/ksx-platform

# S2 명세·대응표·검토본 다시 생성
PYTHONPATH=tools/automap python -m automap run --plan mapping/impix/s2_plan.yaml

# 완료 기준·최신 여부 — "automap check: 통과"
PYTHONPATH=tools/automap python -m automap check --plan mapping/impix/s2_plan.yaml

새 명세는 자동 매칭 결과를 반드시 열어 본다. IMPIX에서는 회사 테이블의 사업자번호·법인번호(biz_reg_no·corp_reg_no)가 이름의 reg 때문에 등록자(CreatorID)로 근사 매칭되었다. 두 컬럼은 exclude에 사유와 함께 넣어 막았다.

그다음 S2 승인 기록의 ’사후 변경’에 남기고, 결정은 S3 계획의 s2_regressions에 적는다. 마지막으로 infra/docker-compose로 돌아가 5~7단계를 다시 돈다.

# 10단계 승인

승인 회의에서는 아래 네 가지를 확인한다.

- 완료 기준 7개의 충족 여부(표 13)

- 정제 규칙 결정과 원천 정정 요청(검토서)

- S2로 되돌아간 결정

- 다음 단계로 넘기는 과제

IMPIX는 완료 기준 7개 중 6개를 충족했다. 증분 적재(CDC)는 아직 없어 조건부 승인으로 정했다. 초기 적재 결과는 승인하고 CDC는 다음 단계 과제로 넘겼다.

| 구분 | 초기 적재(이번 단계) | 증분 적재·CDC(다음 단계) |
| --- | --- | --- |
| 방식 | 원천 전체 복사 → 변환 → 원장 교체 | 원천에서 바뀐 행만 받아 원장에 반영 |
| 시점 | 명령을 실행할 때 | 원천이 바뀌면 몇 초~몇 분 안에 |
| 기술 | psql 복사 + dbt + publish | Debezium + Kafka 또는 변경일시 기준 주기 배치 |

승인 결과는 계획의 approval 절과 승인 기록(mapping/<기업>/S3_승인기록.md, 양식 mapping/_template/S3_승인기록_양식.md)에 남긴다. review 명령을 다시 실행하면 검토서 승인 시트도 채워진다.

approval:
  # approved / conditional(조건부) / rejected
  status: conditional
  date: "2026-10-30"
  decision: "조건부 승인 — 초기 적재 결과 승인, 증분 적재(CDC)는 다음 단계 과제"
  # 다음 단계로 넘기는 과제
  carry_over: ["증분 적재(CDC)", "사업장 RLS", "확장 단위 후보(N·m, cc/min)"]
  signers:
    - { role: "데이터 엔지니어(reviewed)", name: "…", date: "2026-10-30" }
    - { role: "도메인(PI) 컨설턴트(approved)", name: "…", date: "2026-10-30" }
    - { role: "고객사 현업 검수자(approved)", name: "…", date: "2026-10-30" }

# 11단계 커밋·PR·병합

# 저장소 최상위로
cd /c/work/ksx-platform

# 이번 단계에서 바뀌는 폴더(매핑·dbt 생성물)만 커밋 대상으로 담는다 — .env는 담지 않음
git add mapping/impix etl/dbt

# 담긴 파일을 짧게 본다 — 왼쪽 열 초록 M·A가 커밋될 파일
git status --short

# 담은 변경을 메시지(-m)와 함께 기록
git commit -m "S3: 데이터 전환·적재 승인"

# 처음 올릴 때: 원격에 같은 이름의 브랜치를 만들어 연결(-u) — 이후에는 git push만
git push -u origin s3/impix-load

GitHub에서 PR을 만들고 CI가 통과하면 병합한다. CI는 두 작업을 돌린다.

| CI 작업 | 내용 |
| --- | --- |
| verify | ksxgen·automap·ksxload check, 회귀 시험(정제 규칙마다 검토 결정이 있는지 포함) |
| s3-load | 빈 postgres에 원천·원장 초기화 → ddl → stage → dbt build → publish → SC06-03 추적 → review(미결정 0) |

# 문제 해결

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 화면 아래 : 또는 (END)에서 멈춤 | psql·git 결과의 페이지 보기 | q. psql 안에서는 먼저 \pset pager off |
| 줄 앞에 >가 계속 붙음 | 따옴표가 덜 닫혀 셸이 입력을 기다림(복사·붙여 넣기 깨짐) | Ctrl + C. 긴 SQL은 psql에 들어가서 붙여 넣기 |
| 프롬프트가 ksx=>·ksx-# | psql 안에 있음 | \q(안 되면 Ctrl + C 후 \q) |
| syntax error at or near "at" | SQL 예약어(at)를 별칭으로 씀 | 다른 별칭(event_at) |
| bash: SO:: command not found | 파일에 쓸 YAML을 터미널에 입력 | 편집기 또는 sed로 파일 수정 |
| No module named automap | 저장소 폴더 밖에서 실행 | cd /c/work/ksx-platform |
| ddl에서 permission denied(스키마 생성) | 기존 S0 원장에 ksx_owner의 DB 생성 권한 없음 | .env의 POSTGRES_SUPERUSER_PASSWORD 확인 — ddl이 최초 1회 보강 |
| stage에서 cannot drop table … view xfm… depends on it | 이전 버전 ksxload | 최신 main(구조가 같으면 비우기만 함) |
| dbt postgres adapter not supported | PATH의 dbt Fusion이 실행됨 | s3-tools로 실행(dbt-core 1.8을 Python 모듈로 부름) |
| ksxload check: 실패, 최신 아님 | 계획·명세를 고친 뒤 gen을 안 함 | gen → check |
| publish FK 고아: n건 | 부모에 없는 참조 | 원천 확인 → 정제 규칙 추가(S3-xx) → 8단계 검토 |
| publish 합계 대사 불일치 | 변환이 수량을 바꿈(단위·중복 등) | 해당 모델의 명세·규칙 확인. 보정이면 correct |
| review 커밋된 publish 기록이 없음 | publish를 안 했거나 --dry-run만 함 | publish 후 다시 |
| review PermissionError … xlsx | 검토서가 Excel에 열려 있음 | Excel을 닫고 다시 |
| review No module named openpyxl | 이전 s3-tools 이미지 | docker compose --profile tools build s3-tools |

# 신규 고객사 적용 체크리스트

## 착수 전에 정할 값

| 항목 | 예 |
| --- | --- |
| 원장 DB·계정 | S0 postgres, ksx_owner·ksx_loader 비밀번호(.env) |
| 원천 접속 | S1 s1_config.yaml의 sources(읽기 계정) |
| 대상 범위 | S2 승인 명세 전체(명세 수·대상 테이블 수) |
| 검토 참여자 | 데이터 소유 부서별 현업 담당자(기준정보·생산·품질·설비·SCM) |

## 바꿀 파일

| 파일 | 바꿀 곳 |
| --- | --- |
| mapping/<기업>/s3_plan.yaml | 양식(mapping/_template/s3_plan.yaml)을 복사해 머리·ddl·dbt·rules·review·approval |
| infra/docker-compose/docker-compose.yml | s3-tools의 S3_PLAN, 원천 접속 환경변수 |
| etl/checks/<기업>/*.sql | S1 승인 시나리오 재현 쿼리 |
| CI(ontology-ci.yml)·scripts/verify.sh | --plan mapping/<기업>/s3_plan.yaml |

## 진행 순서

- ddl → stage(행 수 대사 일치)

- 정제 규칙 초안(S1 ‘상’ 이슈) → gen → dbt build → publish --dry-run

- FK 고아·대사 불일치를 S3-xx 규칙으로 추가(반복) → publish

- 규칙마다 검토 카드 → 현업 검토 회의 → review 절 → 규칙 수정 → 재적재

- S2로 되돌아가는 결정 → S2 명세·사후 변경 → 재적재

- review로 검토서 → 원천 정정 요청 발송 → 승인 기록·approval → PR·병합

# IMPIX 실습 결과 요약

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 원천 복제 | 56개 테이블, 143,858행(행 수 대사 일치) |
| 변환 | 명세 59(본사 공장 1건 추가) → 모델 79, dbt PASS 464(seed 3·뷰 79·테스트 382) |
| 원장 | 대상 테이블 70개(표준 48·확장 22), 284,721행 |
| 대사 | 행 수 59/59, 합계 47/47, UK 중복 0, 필수 값 NULL 0, FK 고아 0(672개 FK), 코드 미대응 0 |
| 정제 규칙 | 14개(이슈 10건): 보정 9·중복 정리 2·참조 비움 17·격리 8·대체 6 → 42행 |
| 현업 검토 | 결정 10건 + S2 회귀 1건, 원천 정정 요청 7건 |
| 시나리오 | SC06-03 클레임 LOT 추적을 표준 원장만으로 재현 |
| 승인 | 2026-10-30 조건부 승인(장홍관) — CDC는 다음 단계 |

# 다음 단계

S4 온톨로지(T-Box) 생성의 입력은 다음과 같다.

- 표준·확장 DDL과 같은 출처의 테이블 정의서(standards/, extensions/<기업>/)

- 적재된 표준 원장(ksx·ext) — S5 지식 그래프(A-Box)의 데이터 원천

- 승인 기록의 과제: 증분 적재(CDC), 사업장 RLS, 확장 단위 후보

S4에서는 ksxgen으로 T-Box(OWL)·SHACL·OBDA 매핑을 만들고, S5에서 원장을 지식 그래프로 가상화(Ontop)하거나 물질화한다.