# S2 표준 매핑 실행 가이드

KS X 9101 기반 제조 온톨로지 E2E 구현안내서 v1.1 · 5장

장홍관

2026-10-23

# 개요

S2에서는 S1에서 분석한 원천 테이블·컬럼을 KS X 9101 표준 명사·속성(Core)에 대응시킨다. 표준에 없는 것은 기업 확장(Extension)으로 정의하고, 코드·단위·식별 대응표를 만들어 업무 승인을 받는다.

이 가이드는 2026-10-23 가상 기업 IMPIX 실습에서 실제로 실행한 명령과 결과를 정리한 것이다. 사용자 PC(Windows)에서 직접 따라 하며 겪은 오류와 해결 방법도 담았다. 신규 고객사도 이 순서대로 진행한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기준 문서 | 구현안내서 v1.1 5장(5.2 매칭 단계, 5.3 구조 유형, 5.6 Core·Extension 판정 규칙, 매핑 명세 형식) |
| 선행 조건 | S1 승인(원천 추출 json, 시나리오·KPI 정의서), 저장소 main 최신 |
| 도구 | automap 0.1(tools/automap/), ksxgen 0.2 --ext(tools/ksxgen/). DB 접속 없이 Python만으로 실행 |
| 산출물 | 확장 정의서(xlsx), 매핑 계획(yaml), 매핑 명세(yaml, 명사별), 코드·단위·식별 대응표(csv), 매핑 정의서 검토본(xlsx), 매핑 요약(md), 승인 기록(md) |
| 완료 기준 | 대상 명사의 UK·필수 속성 매핑 100%, 대상 컬럼 판정 100%, 검사 오류 0, 업무 승인 |
| 지표 목표 | 결정론 해소율 70% 이상, 검토자 수정 비율 20% 미만 |
| 소요 시간 | 도구 실행은 수 초. 고객사는 계획 작성·검토·승인에 1~2주 |
| 수행 역할 | 데이터 엔지니어(계획·실행), 온톨로지 엔지니어(확장 정의), 도메인(PI) 컨설턴트·고객사 현업(검토·승인) |

명령은 저장소 최상위 폴더(/c/work/ksx-platform)에서 실행한다. 여러 줄을 한꺼번에 붙여 넣지 말고 한 줄씩 실행한다.

# 핵심 개념

## 사람은 판단만, 도구는 나머지

S2의 원칙은 사람이 판단한 것만 매핑 계획에 적고, 나머지는 도구가 채운다는 것이다. 계획 파일 하나로 누구나 같은 매핑 명세를 다시 만들 수 있고, 그래서 검토·승인 대상도 계획과 검토본으로 좁혀진다.

| 사람이 계획에 적는 것 | 도구가 하는 것 |
| --- | --- |
| 구조 유형·조인·적재 필터 | 컬럼 → 속성 결정론 매칭(①~④) |
| 기본 속성(회사·사업장·공장)의 출처 | 원천 형식에 맞는 변환 추론(날짜·일시·Y/N) |
| 결정론이 틀리거나 못 맞춘 매핑, 식별자 생성 규칙 | 미해소 컬럼의 유사도 후보(⑤) |
| 제외 컬럼과 사유 | 필수 속성·컬럼 판정·코드·단위·식별 대응 검사 |
| 코드·단위·식별 대응표 | 명세·대응표·검토본·요약 생성 |

## 매칭 단계 (구현안내서 5.2)

| 단계 | 방법 | 예 |
| --- | --- | --- |
| ① 정확 | 밑줄을 뺀 컬럼명 = 표준 영문명 | lot_size → LotSize |
| ② 정규화 | 약어 사전으로 펼침 | cust_cd → CustomerID, so_dt → SalesDate |
| ③ 컴포넌트 | 끝 토큰(ID·Date·Quantity 등) + 앞 토큰 접두. 앞 수식어를 떼어 가며 시도 | oper_emp_no → PersonnelID |
| ④ 국문명 | 컬럼 주석 = 표준 국문명 | comp_nm(회사명) → EnterpriseName |
| ⑤ 후보 | 미해소 컬럼의 유사도 상위 5개 | 검토본 ‘후보(미해소)’ 시트 |
| ⑥ 검토자 | 계획 map에 판단 기록. 결정론과 다르면 ‘검토자 수정’ | stat_cd → EquipmentState |
| ⑦ 승인 | 계획 approval 절 → 명세 status: approved | 승인 시트 서명 |

- 결정론 해소율: 컬럼 1개 ↔ 속성 1개 매핑 중 ①~④로 맞춘 비율이다.

- 검토자 수정 비율: 결정론 결과를 사람이 바꾼 비율이다.

- 여러 컬럼을 조합하는 식별자 생성·계산은 ’파생’으로 따로 센다.

## Core와 Extension (구현안내서 5.6)

| 판정 | 언제 | 어디에 |
| --- | --- | --- |
| 표준 매핑 | 같은 의미의 표준 속성이 있음 | 매핑 계획 |
| 코드 대응 | 원천 코드 → 표준 코드 | codes.csv |
| 확장 속성 | 표준 명사는 있으나 속성이 없음 | 확장 정의서 {명사}Ext(1:1, Core UK 참조) |
| 확장 명사 | 표준 명사가 없음 | 확장 정의서(확장 명사) |
| 확장 코드 | 표준 코드 그룹에 없는 값 | 신규 그룹, 또는 회사정의 표준 그룹의 하위 코드 |
| 제외 | 쓰지 않음(사유 필수) | 매핑 계획 exclude |

확장 속성은 매핑 계획에서 Core 속성과 똑같이 적는다. 명세에는 extension: 절로 나뉘어 기록된다.

# 전체 흐름

| 단계 | 내용 | 명령·파일 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 실행 환경 준비 | Python, PyYAML, openpyxl | 준비 완료 |
| 2 | 확장 정의 | 확장정의서.xlsx, ext-sync, ksxgen build | 확장 T-Box·DDL 등 |
| 3 | 매핑 계획 작성 | s2_plan.yaml, abbrev.yaml | 계획 |
| 4 | 실행과 점검 | automap run / check | 명세·대응표·검토본 |
| 5 | 검토 | S2_매핑정의서_*.xlsx | 수정 사항 |
| 6 | 수정 반복 | 계획·약어·확장 수정 → 4단계 | 기준 충족 |
| 7 | 승인 | approval 절, S2_승인기록.md | approved |
| 8 | 커밋·PR·병합 | git, GitHub | main 반영 |

2·3·6단계는 서로 오간다. 계획을 쓰다 표준에 속성이 없는 것을 발견하면 확장 정의서에 추가하고 다시 계획으로 돌아온다. IMPIX에서는 S1 후보에서 확장 속성 테이블 8개가 나왔고, S2 매핑 중에 9개가 더 나왔다.

# 1단계 실행 환경 준비

automap·ksxgen은 DB 없이 Python과 라이브러리 두 개(PyYAML, openpyxl)만 쓴다.

cd /c/work/ksx-platform

git switch main

git pull

python --version

python -c "import yaml, openpyxl; print('OK')"

OK가 나오면 준비가 끝난 것이다. ModuleNotFoundError가 나오면 설치한다.

python -m pip install pyyaml openpyxl

- Python 3.15에서 PyYAML 설치가 실패할 때: “Microsoft Visual C++ 14.0 or greater is required” 오류가 나면, 아직 그 버전용 설치 파일(휠)이 없어 소스 빌드를 시도한 것이다. C 확장을 빼고 순수 Python으로 설치한다.

PYYAML_FORCE_LIBYAML=0 python -m pip install --no-cache-dir pyyaml

- MSYS2 UCRT64 셸의 Python(which python → /ucrt64/bin/python)일 때: pip 대신 패키지 관리자를 쓴다. pacman -S --needed mingw-w64-ucrt-x86_64-python-yaml mingw-w64-ucrt-x86_64-python-openpyxl.

- 한글 출력 깨짐 방지: 창을 새로 열 때마다 아래를 실행한다.

export PYTHONUTF8=1

# 2단계 확장 정의

## 확장 정의서 양식

확장 정의서는 표준 테이블 정의서와 같은 시트·같은 열을 쓰고, 확장 전용 열만 오른쪽에 덧붙인 양식이다. 고객사에서 직접 작성할 수 있다.

PYTHONPATH=tools/ksxgen python -m ksxgen ext-template --out extensions/<기업>/확장정의서.xlsx

| 시트 | 작성 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 테이블목록 | 작성 | 확장 명사·확장 속성 테이블, 대상 Core 명사, 판정 규칙, 원천, 관련 KPI·질의 |
| 테이블정의서 | 작성 | 업무 속성만 적는다. PK·기본 속성 8종·Core 키 행은 자동 |
| 관계목록 | 자동 | 참조 열에서 도출 |
| 코드그룹목록·공통코드 | 작성 | 신규 그룹, 회사정의 그룹의 하위 코드 |
| 판정목록 | 작성 | 후보 → 판정과 근거 |
| 검토·승인 | 자동+서명 | 검사 결과와 서명 |

extensions/<기업>/ext.yaml에 기업 네임스페이스를 둔다. IMPIX 예는 다음과 같다.

ent: IMPIX
prefix: impix
ns: https://ontology.impix.co.kr/ext/impix/1.0/
schema: ext
file: 확장정의서.xlsx

## 자동 행 채우기·검사·생성

PYTHONPATH=tools/ksxgen python -m ksxgen ext-sync extensions/impix/확장정의서.xlsx --std standards

PYTHONPATH=tools/ksxgen python -m ksxgen build --std standards --ext extensions/impix --out ontologies

ext-sync 결과의 오류 0을 확인한다. 아래 금지 규칙은 오류로 나오고, 오류가 있으면 빌드가 실패한다.

| 금지 | 예 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 표준 테이블명·코드 그룹명 재사용 | 확장 명사 이름을 Lot으로 | 다른 이름 |
| 표준 속성 이름에 다른 타입 | RequiredQuantity(표준 int)를 float로 | 새 이름(MaterialRequirementQuantity) |
| 고정형 표준 그룹에 코드 추가 | LotType에 ‘구매’ 추가 | 확장 속성 + 신규 그룹(LotOriginType) |
| 복합 UK 부모를 일부만 참조 | 생산지시를 번호만으로 참조 | 순번 컬럼을 이어서 추가 |
| 테이블목록에 없는 테이블의 정의 행 | 오타 | 테이블목록에 먼저 등록 |

- 표준 속성과 의미·타입이 같은 영문명은 표준 공유 속성(ksx:)을 재사용한다. 새 이름만 기업 네임스페이스(impix:)에 생긴다.

- IMPIX는 92개 속성 중 45개를 재사용했다.

# 3단계 매핑 계획 작성

## 계획 파일 구조

mapping/<기업>/s2_plan.yaml이 사람이 판단한 것을 모두 담는다. 아래는 계획의 머리 부분과 명세 하나의 예다.

enterprise: IMPIX
std: standards
ext: extensions/impix
s1_extract: mapping/impix/s1/s1_extract_IMPIX.json
abbrev: mapping/impix/abbrev.yaml
out: mapping/impix
accept_auto: true          # 결정론 결과를 검토자가 확인 → reviewed
scope_tables: all          # S1 원천 전체 컬럼을 판정 대상으로
defaults:
  base: { EnterpriseID: const(IMPIX), SiteID: const(HQ) }
  transform_by_column: { item_cd: upper_trim }
specs:
  - noun: Alarm                                   # 표준·확장 명사
    source: mes.tb_alarm                          # 주 원천
    structure: "이력(발생·해제)→이벤트 2행"          # 구조 유형
    join: [ { table: mes.tm_eqp, as: e, on: "eqp_id = e.eqp_id" } ]
    base: { PlantID: "xref(plant, e.fac_id)" }    # 공장 식별 대응
    map:
      AlarmID: { from: alm_seq, transform: "concat('AL-',alm_seq,'-',ev)" }
      ErrorCode: { from: alm_cd, code: ALM_CD }   # 코드 대응 그룹
      AlarmSeverityCode: { from: alm_lvl, code: ALM_LVL }   # 확장 속성

| 키 | 의미 |
| --- | --- |
| structure | 구조 유형: 1:1, 1→헤더·라인, N→1, 이력→이벤트, 파생 |
| join / filter | 조인과 적재 필터(SQL 조각). 필터 컬럼은 원천에 있어야 한다(검사함) |
| base | 기본 속성. const(값), xref(대응표, 컬럼) |
| map | 덮어쓰기·보충. 문자열이면 원천 컬럼. {from, transform, code, uom, note} |
| exclude | 제외 컬럼과 사유 |
| rest | 파생 명세에서 남은 컬럼은 주 명세에서 판정한다는 표시 |
| file | 같은 명사를 원천 여러 곳에서 만들 때 명세 파일 이름 |
| tables | 명세 밖 테이블의 판정(코드 원천·식별 대응·제외·조인 원천) |
| codes / units / xref | 코드·단위·식별 대응표 |
| approval | 업무 승인(7단계) |

## 변환 어휘

변환은 S3 dbt 매크로로 구현한다. 적지 않으면 원천 형식과 표준 자료형으로 추론한다. char(8)→to_date8, varchar(14)→to_ts14, timestamp→to_ts, Y/N→yn, numeric→int(정수 속성).

| 변환 | 의미 |
| --- | --- |
| upper_trim(x) | 공백 제거 + 대문자(품목코드 중복 이슈) |
| to_date8 · to_ts14 · to_ts · to_date | 날짜·일시 변환(Asia/Seoul) |
| ym_first · ym_last | ‘YYYYMM’ → 월 첫날·말일 |
| seconds · minutes · days | 기간(duration) |
| concat(...) | 식별자 조합 |
| eq · case | 조건식 |
| unpivot(c1→E1, c2→E2) | 한 원천 행 → 이벤트 여러 행 |
| mat_lot(lot, item) | 공급사 LOT이면 ‘LOT_품목’, 아니면 그대로 |
| const · xref | 상수, 식별 대응 |

## 코드 대응

codes:
  - { system: MES, group: ALM_CD, ksx_group: EquipmentErrorCode,
      map: { A001: EQ-001, A101: EQ-003, A202: EQ-008 }, rule: { A202: ext } }

| rule | 의미 | IMPIX |
| --- | --- | --- |
| equal | 같은 의미 | 91행 |
| merge | 여러 원천 코드 → 한 표준 코드 | 27행 |
| ext | 확장 코드로 대응 | 43행 |
| approx | 근사(비고 필수, 승인자 확인) | 4행 |

원천에 나오는 모든 값이 대응표에 있어야 한다. 하나라도 빠지면 오류다. 상세 대응이 없는 값은 "-"(비움)로 적는다.

## 약어 사전

mapping/<기업>/abbrev.yaml이 ②정규화·③컴포넌트 매칭의 사전이다. 값이 목록이면 순서대로 시도한다.

CD: [ID, Code]
"NO": [Number, ID]          # NO·YES·ON은 YAML이 불리언으로 읽으므로 따옴표
SO: [SalesDocument, Sales]  # S2 실습에서 보강 → so_dt가 SalesDate로 자동 매칭

# 4단계 실행과 점검

실행 전에 검토본 Excel을 닫는다. 열려 있으면 Windows가 파일을 잠가 PermissionError가 난다.

PYTHONPATH=tools/automap python -m automap run --plan mapping/impix/s2_plan.yaml

PYTHONPATH=tools/automap python -m automap check --plan mapping/impix/s2_plan.yaml

IMPIX 최종 결과는 다음과 같다.

automap: 명세 58 · 명사 54 · 매핑 427 (파생 17, 결정론 71.9%, 검토자 수정 1.9%, 검토자 매핑 120)
  필수 속성 100.0% (275/275) · 컬럼 판정 100.0% (452/452) · 오류 0
  경고 · 단위 N·m: 표준 단위코드 N.m 없음 — 확장 단위 후보(단위그룹 확장)
  경고 · 단위 cc/min: 표준 단위코드 cm3/min 없음 — 확장 단위 후보(단위그룹 확장)
automap check: 통과

check가 확인하는 것은 다음 네 가지다. CI(ontology-ci)와 scripts/verify.sh에서도 돈다.

| 점검 | 실패하면 |
| --- | --- |
| 필수 속성 100% | 필수 누락 · 명사 ← 테이블: 속성 |
| 컬럼 판정 100% | 미판정 · 테이블.컬럼 |
| 오류 0 | 없는 속성·코드 그룹·코드, 코드값·단위·식별 대응 누락, 필터 컬럼 없음 |
| 최신 여부 | 최신 아님 · 명세 파일 — 계획을 고친 뒤 run을 안 함 |

## 산출물

| 파일 | 내용 |
| --- | --- |
| erp/ mes/ qms/ *.yaml | 명사별 매핑 명세(attributes·extension·excluded, match·status) |
| codes.csv · units.csv · xref.csv | 대응표(S3 입력) |
| S2_매핑정의서_<기업>.xlsx | 검토본: 요약·구조매핑·속성매핑·컬럼판정·후보·코드·단위·식별·테이블판정·검사·승인 |
| S2_매핑요약_<기업>.md | 지표와 명세 목록 |

명세 예(mes/Alarm.yaml의 일부)다. match로 어떻게 연결됐는지 본다. normalized는 자동, manual은 계획, derived는 조합이다.

attributes:
  ErrorCode: {from: alm_cd, match: manual, code: ALM_CD -> EquipmentErrorCode, status: approved}
  EquipmentID: {from: eqp_id, match: normalized, status: approved}
extension:
  AlarmSeverityCode: {from: alm_lvl, match: manual, code: ALM_LVL -> AlarmSeverityCode, status: approved}

# 5단계 검토

검토본 Excel에서 시트별로 확인한다.

| 시트 | 확인할 것 |
| --- | --- |
| 요약 | 지표, 완료 기준 |
| 구조매핑 | 명세별 원천·구조 유형·조인·필터·기본 속성 |
| 속성매핑 | 명사 필터 → 속성별 원천·변환·코드·표본 값 |
| 컬럼판정 | 판정 ‘제외’ 필터 → 사유가 타당한가. 사유와 계획이 맞는가(예: “적재 필터”라고 썼으면 filter:가 있는가) |
| 코드대응 | rule ‘approx’ 필터 → 근사 대응의 의미 |
| 후보(미해소) | 남은 후보가 없어야 함 |
| 승인 | 서명 |

도구가 못 보는 것: filter:·transform: 안의 SQL 문장, 의미가 맞는지 여부는 사람이 본다. 필터 컬럼의 존재만은 도구가 검사한다. 실습 중 설비파라미터 필터에 use_flag 대신 use_yn을 쓴 실수가 있어 이 검사를 추가했다.

# 6단계 수정 반복

전형적인 수정 세 가지와 실습에서 실행한 명령이다. 편집기가 없으면 sed로 한 줄씩 고친다.

## 적재 필터 추가 (계획)

sed -i '/noun: EquipmentParameter/,/map:/s/use_yn = /use_flag = /' mapping/impix/s2_plan.yaml

범위(/시작/,/끝/)를 주면 그 명세 안에서만 바꾼다.

## 약어 보강 (사전)

sed -i 's/^SO: SalesDocument$/SO: [SalesDocument, Sales]/' mapping/impix/abbrev.yaml

sed -i '/^      SalesDate: so_dt$/d' mapping/impix/s2_plan.yaml

- 사전을 보강하면 결정론이 맞추게 된다(71.6% → 71.9%). 그러면 계획의 수작업 줄을 지운다.

- 보강 후 검토자 수정 비율이 늘지 않았는지 꼭 확인한다. 예를 들어 ALM: [Alarm, Error]를 넣으면 alm_cd가 AlarmID로 잘못 붙는다.

## 구조 판단 (확장 + 계획) — 로트 A안

표준 로트를 참조하는 컬럼 10곳을 데이터로 확인하니, 생산 LOT(MES)만으로는 구매 LOT·MES 도입 전 LOT를 참조할 수 없었다. 승인자 결정(A안)에 따라 로트를 출처 4곳에서 만들었다.

| 명세 | 원천 | LOT 수 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| mes/Lot | mes.tb_lot | 155 | 생산 |
| erp/Lot_material | erp.tb_mm_gr | 169 | 구매 |
| erp/Lot_legacy | erp.tb_mm_stock_lot(rcv_dt < 2026-08-01) | 5 | 이관 |
| erp/Lot_shipped | erp.tb_sd_dlv(lot_no < E260921) | 88 | 이관(MES 도입 전 출하) |

- 공급사 LOT 번호가 품목끼리 겹쳐(번호 75개 → 품목 LOT 169개), 식별자는 mat_lot(LOT_품목)으로 만든다.

- 표준 LotType은 고정형이라 출처는 확장(LotExt.LotOriginType)으로 담았다.

- 같은 명사를 여러 원천에서 만들 때는 식별자가 겹치지 않는지, 모든 참조가 해소되는지를 원천 데이터로 확인해 승인 기록에 남긴다. IMPIX는 겹침 0, 없는 LOT 0건이다.

수정할 때마다 4단계(run → check)를 다시 실행한다.

# 7단계 승인

승인 기록(mapping/<기업>/S2_승인기록.md)에 승인자가 확인할 것을 정리한다.

- 새로 정한 확장(속성·코드)과 이유

- 근사 대응(approx) 목록

- 주요 구조 판단(구조 유형, 같은 명사의 다중 원천, 제외 테이블)

- 다음 단계로 넘기는 과제

승인되면 계획에 approval 절을 적고 run을 실행한다. 모든 명세가 status: approved가 되고 검토본 승인 시트가 채워진다.

approval:
  status: approved
  date: "2026-10-23"
  signers:
    - { role: "데이터 엔지니어(reviewed)", name: "…", date: "2026-10-23" }
    - { role: "도메인(PI) 컨설턴트(approved)", name: "…", date: "2026-10-23" }
    - { role: "고객사 현업 검수자(approved)", name: "…", date: "2026-10-23" }

# 8단계 커밋·PR·병합

git add mapping/impix extensions/impix ontologies

git status --short

git commit -m "S2: 표준 매핑 승인"

git push

GitHub에서 PR을 만들고 CI(verify)가 통과하면 병합한다. CI는 ksxgen check, automap check, 생성기·automap 회귀 시험, E2E 최소 시험(DDL → 시드 → OBDA → SHACL → 규칙)을 돌린다. IMPIX는 PR #6으로 병합했다(2026-10-23).

# 문제 해결

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| No module named 'yaml' | PyYAML 미설치 | python -m pip install pyyaml openpyxl |
| PyYAML 설치 중 “Microsoft Visual C++ 14.0” | Python 3.15용 휠 없음 → 소스 빌드 | PYYAML_FORCE_LIBYAML=0 python -m pip install --no-cache-dir pyyaml |
| No module named automap | 저장소 폴더 밖에서 실행(새 창은 ~에서 시작) | cd /c/work/ksx-platform 후 다시 실행 |
| 한글 출력 깨짐 | Windows 콘솔 인코딩 | export PYTHONUTF8=1(창마다) |
| PermissionError … S2_매핑정의서_….xlsx | 검토본이 Excel에 열려 있음 | Excel을 닫고(저장 안 함) 다시 run |
| automap check: 실패, 최신 아님 · …yaml | 계획을 고친 뒤 run을 안 함 | run → check |
| 화면 아래 (END) 또는 :에서 멈춤 | git 출력 페이지 보기(less) | q |
| bash: SO:: command not found | 파일 안에 쓸 내용을 터미널에 입력 | 편집기 또는 sed 명령으로 파일 수정 |
| CRLF will be replaced by LF 경고 | Windows 줄바꿈 | 해롭지 않음. automap 0.1은 LF로 저장(최신 main) |
| 약어 사전 키가 무시됨(NO 등) | YAML 1.1이 NO·YES·ON을 불리언으로 읽음 | 키를 따옴표로 감쌈. automap은 문자열이 아닌 키를 거부 |
| 조인 조건이 사라짐 | on: 키가 True로 읽힘 | automap이 자동 보정(계획은 그대로 on:) |
| ext-sync 오류 “부모 UK 일부만 가리킴” | 복합 키 부모를 한 컬럼으로 참조 | 순번 등 나머지 키 컬럼을 이어서 추가 |
| ext-sync 오류 “재정의 금지” | 표준 속성 이름에 다른 타입 | 새 이름 사용 |
| 필수 누락 · …: ItemID | 품목 컬럼을 식별자 조합에만 씀 | automap 0.1은 조합 컬럼도 단독 매칭(최신 main). 아니면 map에 명시 |
| 원천 값 'X'의 대응 없음 | 코드 대응표에 원천 값이 빠짐 | codes의 map에 추가(상세 없음은 "-") |

# 신규 고객사 적용 체크리스트

## 착수 전에 정할 값

| 항목 | 예 |
| --- | --- |
| 기업 코드·네임스페이스 | extensions/<기업>/ext.yaml(prefix, ns, schema) |
| 기본 속성 출처 | 회사·사업장·공장 식별 대응(원천 코드 → 표준 ID) |
| 대상 범위 | S1 승인 시나리오의 대상·참조 명사, scope_tables |
| 승인자 | 도메인 컨설턴트, 고객사 현업(기준정보·생산·품질·SCM) |

## 바꿀 파일

| 파일 | 바꿀 곳 |
| --- | --- |
| extensions/<기업>/확장정의서.xlsx | 테이블목록·테이블정의서·코드·판정목록 |
| mapping/<기업>/s2_plan.yaml | 머리(경로), defaults, specs, tables, codes, units, xref, approval |
| mapping/<기업>/abbrev.yaml | 고객사 컬럼 약어 |
| CI·verify.sh | --ext extensions/<기업>, --plan mapping/<기업>/s2_plan.yaml |

## 진행 순서

- S1 확장 후보 → 확장 정의서 초안 → ext-sync(오류 0)

- 계획 초안: 명사별 원천·구조·조인·기본 속성 → run으로 결정론 결과 확인

- 필수 누락·미판정·오류를 계획·약어·확장으로 해소(반복). 약어 보강 후 검토자 수정 비율 확인

- 같은 명사의 다중 원천·참조 무결성을 원천 데이터로 확인

- 검토 회의(검토본 Excel) → 수정 → 승인 기록 → approval → PR·병합

# IMPIX 실습 결과 요약

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 매핑 명세 | 58건(ERP 37·MES 14·QMS 7), 명사 54(Core 49·확장 5) |
| 지표 | 매핑 427·파생 17, 결정론 71.9%, 검토자 수정 1.9% |
| 완료 기준 | 필수 속성 275/275, 컬럼 판정 452/452, 오류 0 |
| 컬럼 판정 분포 | 매핑 325, 확장 51, 제외 40, 코드 원천 16, 식별 대응 9, 조인 키 7, 조인 원천 4 |
| 대응표 | 코드 41개 그룹 165행, 단위 16, 식별 4종 |
| 확장 | 확장 명사 5, 확장 속성 테이블 17, 코드 그룹 15·코드 52, 판정 46 |
| 온톨로지(확장) | 속성 92(재사용 45·신규 47), 관계 63, DDL 테이블 22·FK 63 |
| 승인·병합 | 2026-10-23 승인(장홍관), PR #6 병합 |

# 다음 단계

S3 정제·통합의 입력은 다음과 같다.

- 승인된 매핑 명세(from·transform·code·uom)

- 대응표 codes.csv·units.csv·xref.csv

- 승인 기록의 과제: 확장 단위 후보(N·m, cc/min), S1 품질 이슈 ‘상’ 11건

S3에서는 명세를 dbt 스테이징 모델(SQL)로 옮기고, 변환 어휘를 매크로로 구현하며, 대사(reconciliation)·정제 규칙으로 품질 이슈를 처리한다.